| 项目名称： | 上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维） 上海市工商联协同信息门户（运维）、 上海市工商业联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维） 上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造） 上海市工商业联合会接入网升级改造 |
| --- | --- |
| 预算金额：(万元) | 131.7万元 |
| 项目主管部门： | 上海市工商业联合会 |
| 评价分值： | 90.2分 |
| 评价结论： | 优 |
| 评价机构： | 上海科技咨询有限公司 |
| 项目的主要绩效： | 1、通过项目实施，市工商联门户网站和网络服务平台得到有效运维，为民营企业提供了良好的线上服务体验。 2、通过项目实施，市工商联内部网络办公环境得到优化，网络信息安全得到进一步保障。 |
| 项目存在的问题： | 1、信息化项目建设运维与验收管理细则有待进一步完善。 2、门户网站以及网络服务平台的系统安全措施有待进一步改善，服务功能有待进一步优化。 |
| 整改建议： | 1、梳理信息化项目管理流程，完善信息化项目建设管理细则与运维类项目验收管理细则。 2、依据各类调研测评结果，加强网站与服务平台内容运维，提升网络系统安全等级。 |
| 整改情况： | 1.加强信息化项目的精细化管理，完善对项目运维或升级改造的过程管理，制定运维记录和台账，尤其是针对项目验收，从服务质量出发，制定验收管理细则。 2.根据信息化系统情况，落实相应的等保测评工作，目前已完成对网络服务平台、门户网站等系统的测评工作，并已根据测评结果进行整改。 3.梳理网络服务平台中的各类信息，并强化其中的检索功能。 |