财政项目支出绩效评价报告

项目名称：上海市工商业联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维）

上海市工商业联合会接入网升级改造

上海市工商联协同信息门户（运维）

上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维）

上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）

项目单位：上海市工商业联合会

主管部门：上海市工商业联合会

委托单位：上海市工商业联合会

评价机构：上海科技咨询有限公司

二零一七年九月

目 录

摘  要	I

一、项目基本情况	1

（一）概况	1

（二）项目绩效目标	10

二、绩效评价情况	14

（一）评价目的	14

（二）评价范围和依据	15

（三）评价实施流程	16

（四）数据采集方法及过程	17

三、项目评价结论及绩效分析	19

（一）评价结果	19

（二）主要绩效	21

（三）具体绩效分析	21

四、主要经验及做法、存在问题及建议	38

（一）主要管理做法	38

（二）存在问题	39

（三）建议及改进措施	39

（四）其他建议	40

附件1：绩效评价指标体系	41

附件2: 项目评价底稿	45

附件3：绩效评价报告修改结果对照表	74

摘  要

一、项目概况

为了能够更好地服务本市民营经济实体，以公共服务、专业服务和信息互动三大平台为基础，建立相关数据库，为广大市工商联会员提供便利。2016年，上海市工商业联合会（以下简称“市工商联”）办公室信息中心组织实施了“上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维）”等5个信息化项目（以下简称“市工商联信息化项目”），其中包括3个运维项目，2个升级改造项目，从而进一步完善与强化自身信息化建设，构建统一、开放、灵活的办公服务平台，满足各类终端使用需求，为企业提供更加优质的服务。

该项目的总体目标是通过信息化改造与运维项目实施，到2016年底，完成各项目设备采购安装以及单位内部网络办公环境优化升级，包括无线网络覆盖、域控、邮件系统升级、接入升级，建立安全、稳定的网络环境。同时通过对门户网站以及网络服务平台进行运维，确保相关系统全年正常运行，无重大信息安全事故发生，进一步提升内外部用户使用满意度，更好的为本市民营经济实体提供良好的服务体验。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

该项目财政支出绩效评价总体得分为90.2分，等级为优。其中，项目决策类指标得分10分，得分率为100%，项目管理类指标得分21分，得分率为87.5%，项目绩效类指标得分59.2分，得分率为89.7%。

（二）预算执行情况

该项目年初预算批复数共计1,316,984元，项目合同签订金额共计1,312,910元。截止2016年12月31日，五个项目全部实施完成，共拨付财政资金1,312,910元。项目预算执行率为99.7%。

（三）主要绩效

市工商联信息化项目主要通过分散采购以及比价采购方式，采购相关服务，各项目均在2016年12月31日前按时完成了建设改造与运维内容，符合项目实施要求，项目具体绩效如下：

1、通过项目实施，市工商联门户网站和网络服务平台得到有效运维，为民营企业提供了良好的线上服务体验。通过对信息系统进行运维，一方面可以确保网络服务功能正常运行，另一方面也提高了用户办事体验，促进了政府与企业之间的紧密联系与良好关系。

2、通过项目实施，市工商联内部网络办公环境得到提高，网络信息安全得到进一步保障。一是对办公区域的无线网络进行升级，从而使移动办公设备能够进一步发挥效能，二是通过对接入网接入系统进行升级，从而进一步提高内部信息的安全等级。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验

1、项目过程资料齐全，绩效管理制度完善，对后期开展绩效跟踪与绩效评价工作起到了重要的保障作用。市工商联信息化项目的过程材料保存非常完备，市工商联制定了《上海市工商业联合会经费支出管理办法》、《上海市工商业联合会政府采购及招标管理细则》等一系列内部管理制度，对项目后期进行绩效跟踪以及绩效评价工作起到了重要的保障作用。

2、项目采购方式合理规范，在保证项目服务质量的基础上，提高了采购效率。在采购限额以下的项目，通过比价采购方式进行采购，通过询价、评价服务质量等方式对候选供应商进行筛选，相关比价资料齐全，从而在保证项目服务质量的同时提高了整体采购效率。

（二）存在的问题

1、信息化项目建设运维与验收管理细则有待进一步完善。市工商联虽然建立了较为完善的业务管理制度以及信息管理制度，但对信息化项目的建设管理以及运维验收审核目前尚未制定相关管理流程细则，尤其是运维项目的验收方法以及服务质量方面尚未有明确规定。

2、门户网站以及网络服务平台的系统安全措施有待进一步改善，服务功能有待进一步优化。一是市工商联网络环境基本符合安全要求，但根据市工商联网络安全测评报告，市工商联门户网站以及网路服务平台内依然存在如服务器未设置用户权限表等安全问题，需要项目单位在后期信息化建设与运维中加以改善与解决。二是用户现阶段虽然对网络服务平台的功能完整性基本满意，但在网站的信息分类以及查询功能方面，用户仍然表示有待优化。

（三）改进建议

1、梳理信息化项目管理流程，完善信息化类项目建设管理细则与运维类项目验收管理细则。建议项目管理单位结合前期项目实施经验，从前期、事中、验收以及后续运维等角度制定信息化项目管理制度，明确各部门管理职能以及岗位职责。建议针对运维类项目特点，明确运维验收流程、运维报告质量要求等内容，从而确保信息化项目的财政资金使用效益得到进一步提升。

2、根据各类调研测评结果，加强网站与服务平台内容运维，提升网络系统安全等级。建议项目单位一是在实施各类信息系统软硬件运维的同时，积极推进网站与服务平台的内容运维，二是开展系统运维工作时，除了保证系统正常运行以外，还可定期开展网络安全性测试，及时发现相关安全问题并采取防范措施，确保单位内部网络环境安全可控。

报告正文

为了进一步加强财政支出绩效管理，根据《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩﹝2014）22号）文件要求，上海科技咨询有限公司于2017年6月起受上海市工商业联合会（以下简称“市工商联”）委托，针对“上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维）”等5个信息化项目（以下简称“市工商联信息化项目”）开展绩效评价工作，根据工作要求，上海科技咨询有限公司成立了评价工作组，对项目管理情况、财政资金使用情况、取得的效益情况进行评价，并根据信息化项目的自身特点，对项目的社会效益、环境效益等进行了重点考察，项目评价情况具体如下：

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

（1）立项背景

上海市工商业联合会，又称上海市总商会，是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。为了能够更好地服务社会各方非公有制经济人士，全面提高市工商联工作科学化水平，为党和政府服务，为各级市工商联组织服务，加强市工商联信息化建设，全国市工商联办公厅于2014年发布了《全国工商联办公厅关于加强工商联信息化建设的意见》（全联厅发〔2014〕48号），其中明确提出：“加强系统网络建设，充分利用信息技术丰富办公手段，建立一体化的工商联办公系统”以及“基于互联网，按照标准化、专业化的要求，全国工商联统筹构建统一、开放、灵活的企业服务平台，满足各类终端使用需要，为企业提供服务。”

为此，市工商联建立了市工商联的门户网站以及服务于企业的各类服务平台，每年对网站进行运行维护和软硬件更新升级，以保持网站运行的安全可靠。同时，积极推进内部网络环境升级与接入网安全改造，进一步提高市工商联内部信息化建设，提高信息化办公效率与网络安全性。2016年，市工商联组织实施了“上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维）”等5个信息化项目，其中包括3个运维项目，2个升级改造项目。从而进一步完善与强化自身信息化建设，构建统一、开放、灵活的办公服务平台，满足各类终端使用需求，为企业提供更加优质的服务。

（2）立项目的

①上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）

提升无线网络安全性：随着移动设备的普及，单位内部存在无线网络无序使用，网络地址冲突、外部无线信号安全隐患等问题，为规范内部网络的使用，通过对内部无线网络进行升级改造，提升办公区域的网络安全性。

域控、邮件Exchange升级：现有系统始建于2004年，产品版本较低（2003版），为提高系统的稳定性、扩展性、安全性，对系统内的域控、邮件系统进行版本升级。

②上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维）

日常运维：市工商联民营经济网络服务系统项目，即市工商联网络服务平台，于2013年下半年建设并投入使用，是服务广大民营企业的重要窗口和载体。为保证服务质量，需要对系统进行日常运行维护和硬件故障维护。

③上海市工商业联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维）

日常运维：该管理平台是市工商联的门户网站，是市工商联对外的主要宣传与展示窗口。为保证网站的日常安全与正常运营，需要对网站进行日常运行维护和硬件故障维护。

④上海市工商联协同信息门户（运维）

日常运维：协同信息门户是市工商联内部办公与外部数据库的中端衔接系统，是数据收集与无纸化办公的重要管理平台，为保证网站的日常安全与正常运营，需要对网站进行日常运行维护和硬件故障维护。

⑤上海市工商业联合会接入网升级改造

涉密项目不予公开。

2、项目立项依据

1、《全国工商联办公厅关于加强工商联信息化建设的意见》（全联厅发〔2014〕48号）；

2、《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻<中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见>的实施意见》（沪委发〔2011〕12号）；

3.项目资金来源及使用情况

根据上海市财政局《关于批复2016年财政支出预算的通知》（沪财预〔2016〕17号）以及《上海市经济信息化委关于市工商联2016年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推〔2015〕570号），本次评价的市工商联信息化项目的财政预算批复金额共计1,316,984元，全部来源于市工商联部门预算。市工商联通过政府采购、比价采购等方式确定服务供应商，签订服务合同，并按时拨付各类服务款项。5个项目最终使用财政资金1,312,910元，预算执行率为99.7%。项目资金使用情况如下表所示：

表1：项目资金使用情况表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（元） | 合同金额（元） | 实际支出（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维） | 347,100 | 347,100 | 347,100 |
| 2 | 上海市工商联协同信息门户（运维） | 148,100 | 148,100 | 148,100 |
| 3 | 上海市工商业联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维） | 107,784 | 107,784 | 107,784 |
| 4 | 上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造） | 336,300 | 333,776 | 333,776 |
| 5 | 上海市工商业联合会接入网升级改造 | 377,700 | 376,150 | 376,150 |
| 合计 |  | 1,316,984 | 1,312,910 | 1,312,910 |

4.项目内容实施情况

本次评价的5个信息化项目实施内容主要分为两大部分：一是已有信息系统日常运维，包括“上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维） ”、“上海市工商联协同信息门户（运维） ”和“上海市工商联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维） ”。二是内部网络办公环境升级改造，包括“上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）”和“上海市工商业联合会接入网升级改造”。具体实施内容如下：

（1）上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维）

计划实施内容：①租赁中国电信真大路机房一年。②添置一台Web应用防火墙，用于提高网站安全性。③对民营经济网络服务系统进行为期一年的日常运行管理、产品软件维护以及业务应用系统维护。

完成情况：上述实施内容均按计划实施完成。

（2）上海市工商联协同信息门户（运维）

计划实施内容：①对内部机房进行日常运维。②对协同信息门户进行为期一年的日常运行管理、产品软件维护以及业务应用系统维护。

完成情况：上述实施内容均按计划实施完成。

（3）上海市工商业联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维）

计划实施内容：①对门户网站进行日常运行管理；②机房环境、设备、网络环境维护；③产品软件维护；④网络安全加固；⑤业务系统模块升级与维护。

完成情况：上述实施内容均按计划实施完成。

（4）上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）

计划实施内容：对市工商联办公区域的无线覆盖实施升级改造工程、无线屏蔽与上网行为控制以及域控升级、邮件Exchange升级和监控机房线路调整等。

完成情况：上述实施内容均按计划实施完成，并通过验收。

（5）上海市工商业联合会接入网升级改造

计划实施内容：涉密内容不予公开。

完成情况：按计划顺利完成并通过验收。

5.项目组织及管理

（1）项目组织情况

项目预算主管单位：市工商联，负责信息化项目经费统筹管理，工作指导以及管理制度的制定。

项目实施部室：市工商联办公室信息中心，负责信息化项目申报、项目政府采购、项目具体实施和执行与后期管理等工作。

项目协同部室：市工商联办公室财务，负责项目年度预算编制上报、年度决算、项目经费的划拨等财务工作。

项目代理招标机构：上海经威投资管理咨询有限公司，负责信息化项目招标采购工作。

项目服务供应商：上海宁睿信息技术有限公司等4家单位，负责为各项目提供相关信息化服务和软硬件设备等。

图1：项目组织架构图

（2）项目管理流程

①项目申报：市工商联按照2016年度信息化项目建设需求，根据《上海市经济信息化委、市财政局关于做好2016年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》（沪经信推〔2015〕206号）的要求，编制信息化项目预算，向市经信委进行项目申报。市经信委审核通过后，出具《上海市经济信息化关于市工商联2016年度信息化项目支出预算的审核意见》。

②预算编制：市工商联办公室财务根据市经信委对信息化项目的审核意见，编制2016年度市工商联信息化项目预算，经业务部室负责人及分管领导审核批准后，纳入2016年市工商联部门预算，经党组会审议通过，由市工商联办公室财务报市财政局。

③项目采购：根据市财政局批复的项目财政预算，市工商联办公室根据各项管理规定，组织开展各项目的采购工作，其中设备类项目主要通过政府采购平台的电子集市进行集中采购，软件及开发类项目通过竞争性谈判等分散采购方式进行采购。其中涉及政府采购的两个项目，由主管单位委托代理招标机构，邀请各供应商进行竞争性谈判，最终决定中标服务供应商。分散采购结果如下表2。

④项目实施：根据采购结果，市工商联与各服务供应商签订项目合同，并正式开展项目实施。市工商联办公室在实施过程中组织相关监督与测试调整工作。

⑤项目验收：各项目实施完成后，市工商联办公室组织相关验收工作。验收通过后，各项目正式实施完成。

表2：分散采购结果表

| 项目名称 | 采购方式 | 中标金额 | 中标单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016升级改造） | 竞争性谈判 | 333,776元 | 上海拿云手信息服务有限公司 |
| 上海市工商业联合会接入网升级改造 | 竞争性谈判 | 376,150元 | 上海慧*信息技术有限公司 |

表3：项目实施流程情况

| 项目名称 | 项目申报 | 预算编制 | 项目采购 | 项目实施 | 项目验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维） | 2015年6月-10月 | 2015年10月-12月 | 2016年3月 | 16年4月-17年3月 | 2017年3月 |
|  | √ | √ | √ | √ | √（运维报告） |
| 上海市工商联协同信息门户（运维） | 2015年6月-10月 | 2015年10月-12月 | 2015年11月 | 15年12月-16年11月 | 2016年11月 |
|  | √ | √ | √ | √ | √（运维报告） |
| 上海市工商联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维） | 2015年6月-10月 | 2015年10月-12月 | 2016年8月 | 16年8月-17年7月 | 2017年6月 |
|  | √ | √ | √ | √ | √（运维报告） |
| 上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016升级改造） | 2015年6月-10月 | 2015年10月-12月 | 2016年4月-6月 | 2016年6月-7月 | 2016年7月 |
|  | √ | √ | √ | √ | √（验收报告） |
| 上海市工商业联合会接入网升级改造 | 2015年6月-10月 | 2015年10月-12月 | 2016年4月-6月 | 2016年6月-7月 | 2016年7月 |
|  | √ | √ | √ | √ | √（验收报告） |

（3）项目管理制度

①《上海市工商联“三重一大”问题主要内容》

②《上海市工商联计算机网络系统管理办法》

③《上海市工商业联合会经费支出管理办法》

④《上海市工商业联合会财务管理办法》

⑤《上海市工商业联合会政府采购及招标管理细则》

⑥《上海市工商业联合会合同登记管理细则》

⑦《上海市工商业联合会委托第三方机构服务管理细则》

（二）项目绩效目标

由于该项目在实施中期进行了绩效跟踪，项目绩效目标已经进行调整与确认。因此，本次绩效评价将沿用绩效跟踪时期的绩效目标表作为评价主要依据：

1、总体目标

市工商联信息化项目总体目标是：通过信息化改造与运维项目实施，到2016年底，完成各项目设备采购安装以及单位内部网络办公环境优化升级，包括无线网络覆盖、域控、邮件系统升级、接入网接入升级，建立安全、稳定的网络环境。同时通过对门户网站以及网络服务平台进行运维，确保相关系统全年正常运行，无重大信息安全事故发生，进一步提升内外部用户使用满意度，为企业提供一个灵活、统一、便捷的线上服务平台，更好的为本市非公有制经济人士提供良好的服务体验。

2、绩效目标与指标分解表

表	4-1：上海市工商联民营经济网络服务系统建设（运维）项目绩效目标表

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 绩效指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入目标 | 投入目标 | 预算执行率 | 100% |
|  |  | 资金专款专用率 | 100% |
|  |  | 管理制度健全性 | 制度完善 |
|  |  | 管理制度执行情况 | 按制度执行 |
| 产出目标 | 数量目标 | 设备采购安装完成率 | 100% |
|  |  | 网站运维完成率 | 100% |
|  | 质量目标 | 设备验收合格率 | 100% |
|  |  | 规定时间内修复率 | 100% |
|  | 时效目标 | 项目完成及时率 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 网站等级保护测评达标率 | 运行正常 |
|  |  | 运行无故障中断率 | 100% |
|  |  | 系统响应速度提高 | 提高反应速度 |
|  |  | 用户访问界面友好度 | 页面设计便捷友好 |
| 影响力目标 | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% |
|  |  | 项目实施方满意度 | ≥95% |

表4-2：上海市工商联协同信息门户（运维）项目绩效目标表

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 绩效指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入目标 | 投入目标 | 预算执行率 | 100% |
|  |  | 资金专款专用率 | 100% |
|  |  | 管理制度健全性 | 制度完善 |
|  |  | 管理制度执行情况 | 按制度执行 |
| 产出目标 | 数量目标 | 内部网络设备运维完成率 | 100% |
|  |  | 系统运维完成率 | 100% |
|  | 质量目标 | 规定时间内修复率 | 100% |
|  | 时效目标 | 项目完成及时率 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 内部接入网正常使用情况 | 运行正常 |
| 影响力目标 | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% |
|  |  | 项目实施方满意度 | ≥95% |

表	4-3：上海市工商业联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维）项目绩效目标表

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 绩效指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入目标 | 投入目标 | 预算执行率 | 100% |
|  |  | 资金专款专用率 | 100% |
|  |  | 管理制度健全性 | 制度完善 |
|  |  | 管理制度执行情况 | 按制度执行 |
| 产出目标 | 数量目标 | 门户网站运维工作完成率 | 100% |
|  | 质量目标 | 规定时间内修复率 | 100% |
|  | 时效目标 | 项目完成及时率 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 门户网站正常浏览情况 | 运行正常 |
| 影响力目标 | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% |
|  |  | 项目实施方满意度 | ≥95% |

表	4-4：上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）项目绩效目标表

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 绩效指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入目标 | 投入目标 | 预算执行率 | 100% |
|  |  | 资金专款专用率 | 100% |
|  |  | 管理制度健全性 | 制度完善 |
|  |  | 管理制度执行情况 | 按制度执行 |
| 产出目标 | 数量目标 | 设备采购安装完成率 | 100% |
|  |  | 改造工程完成率 | 100% |
|  | 质量目标 | 设备验收合格率 | 100% |
|  |  | 工程验收合格率 | 100% |
|  | 时效目标 | 项目完成及时率 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 无线网络覆盖率 | 运行正常 |
| 影响力目标 | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% |
|  |  | 项目实施方满意度 | ≥95% |

表	4-5：上海市工商业联合会接入网升级改造项目绩效目标表

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 绩效指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入目标 | 投入目标 | 预算执行率 | 100% |
|  |  | 资金专款专用率 | 100% |
|  |  | 管理制度健全性 | 制度完善 |
|  |  | 管理制度执行情况 | 按制度执行 |
| 产出目标 | 数量目标 | 设备采购安装完成率 | 100% |
|  |  | 改造工程完成率 | 100% |
|  | 质量目标 | 设备验收合格率 | 100% |
|  |  | 工程验收合格率 | 100% |
|  | 时效目标 | 项目完成及时率 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 系统正常运行情况 | 运行正常 |
|  |  | 内部系统安全无泄密情况 | 无泄密 |
| 影响力目标 | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% |
|  |  | 项目实施方满意度 | ≥95% |

二、绩效评价情况

（一）评价目的

按照上海市财政局“关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知”（沪财绩〔2014〕22号）文件要求，2016年市工商联信息化项目财政支出绩效评价将在充分调研的基础上，从项目决策、项目管理、项目绩效等维度考查项目总体管理及执行表现，以期通过评价达到优化资源配置、提高财政资金使用效益、强化预算主管部门预算绩效管理的目的。具体而言，评价目的主要包括以下三个方面：

（1）根据上海市财政局财政支出绩效评价的要求，对项目的目标制定与完成、财务资金使用与管理、项目执行、项目产出及效益、能力建设及影响力等内容进行客观、公正地评价，如实反映信息化项目财政支出绩效。

（2）加强财政支出项目责任部门的自主监督和管理，强化部门支出责任，客观反映财政资金使用成效和存在问题，提出改进项目执行薄弱环节的建议，从而提高财政支出项目的管理水平和执行绩效，提高预算主管部门的公共服务水平。

（3）通过对项目投入产出效益分析和可持续发展要素分析，为项目管理部门项目后期管理决策提供参考依据，为其进一步优化资源配置和信息化建设、强化项目预算绩效管理提供有力支撑。

（二）评价范围和依据

1、评价范围

本次绩效评价的对象是上海市工商联的“上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维）”等5个信息化项目，评价范围包括5个项目的前期立项、中期管理以及后期绩效产出三大环节。具体评价范围如下：

（1）项目前期立项：包括项目的立项依据、预算编制依据、绩效目标设立情况等。

（2）项目中期管理：包括项目的资金管理、采购管理、项目执行管理及验收管理等具体管理环节。

（3）项目绩效产出：包括项目的产出效益、社会效益、各方受益群体满意度等绩效产出环节。

2、评价依据

（1）《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩〔2014〕22号）；

（2）《中共上海市委上海市人民政府关于贯彻<中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见>的实施意见》（沪委发〔2011〕12号）；

（3）《上海市经济信息化关于市工商联2016年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推〔2015〕670号）；

（4）项目招投标文件、合同协议等。

（三）评价实施流程

为了更加全面反映项目绩效，科学合理地对项目整体情况进行评价，本次绩效评价总体实施流程主要分为五个阶段：

（1）实地调研访谈，采集项目信息。在了解市工商联基本职能以及各项目立项依据的基础上，评价工作组与市工商联办公室信息中心相关项目负责人及相关管理人员进行面谈沟通，充分了解项目的立项背景、过程管理流程、项目实施过程及资金使用情况。通过对采集到的项目基本信息、管理和执行情况进行分析，提炼绩效评价要素和重点，设计出本次绩效评价工作框架和工作流程。

（2）研读卷宗材料，确定评价思路。在确定评价框架和评价重点的基础上，评价工作组收集资料、研究项目卷宗材料，根据《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩〔2014〕22号）确定的上海市财政支出绩效评价指标框架，结合信息化项目的特点以及本次评价项目的具体情况设置本次绩效评价指标体系（详见附件1）。

（3）梳理评价流程，形成工作方案。评价工作小组在完成评价指标体系设计后，梳理项目资料以及后期评价流程，设计社会调研方案以及调研问卷，并形成了初步的评估工作方案，以此作为后期开展绩效评价工作的主要参考依据。

（4）现场调研数据，形成评价底稿。根据评价工作方案内容，评价工作组后期进行再次现场访谈调研，获取项目评价数据。通过梳理评价数据，整理汇总评价底稿，为后期撰写评价报告做好充分的数据基础与评价依据。

（5）总结评价结果，形成评价报告。根据评价底稿内容，评价工作组将总结项目评价结果以及相关的问题建议，从而形成一份完整独立的评价报告，供委托方决策参考。

（四）数据采集方法及过程

本次绩效评价主要以案卷研究、现场访谈、问卷调研作为主要数据来源和取数方式，要求项目主管部门及具体实施单位提供真实有效的数据信息，并在回收调研问卷同时，要求各单位提供各类数据和信息的相关佐证材料，对数据和信息进行综合评判。同时还将网上信息查询、实地考察、满意度调查等多种渠道作为获取更多有效项目信息和数据的补充方式：

（1）案卷研究。通过项目单位获取项目立项、过程管理和验收相关案卷资料信息，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，并确定评价要素指标。具体案卷材料如下表：

表5：项目案卷清单

| 序号 | 案卷名称 | 获取来源 | 考察内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a 市工商联职能概况 b《上海市工商联关于报送2016年度本级信息化项目支出预算的函》 c《上海市经济信息化关于市工商联2016年度信息化项目支出预算的审核意见》 d项目绩效跟踪报告 | 项目单位网站 项目单位提供 | 项目立项 |
| 2 | a项目立项依据 b项目申请用款表 c项目招投标文件 d项目签订合同 e市工商联项目管理文件清单 | 项目单位提供 | 项目管理、项目绩效目标 |
| 3 | a信息系统运维报告 b项目验收报告 d项目支出明细表 | 项目单位提供 | 项目实施、项目绩效完成情况 |

（2）现场访谈。通过实地调研访谈，与项目单位管理人员和相关人员进行交流，了解项目实施情况，具体访谈情况详见下表：

表6：项目访谈情况表

| 序号 | 访谈时间 | 访谈对象 | 访谈内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年6月下旬 | 市工商联项目负责人 | 召开项目启动会、了解项目基本实施情况、立项情况、管理制度等。 |
| 2 | 2017年8月上旬 | 市工商联项目负责人 | 了解项目具体实施情况、招投标情况以及对评价过程中所发现的问题进行沟通确认。 |
| 3 | 2017年8月上旬 | 市工商联相关负责人 | 了解财务结算流程以及财务管理情况。 |

（3）问卷调查。通过设计满意度问卷对受益群体进行满意度调查，了解项目受益群体对项目实施、项目管理和项目效果的总体满意度，本次调研问卷主要参考项目单位聘请第三方开展的网络服务平台用户需求调研报告，调研问卷及满意度问卷发放回收情况详见下表：

表7：项目问卷调研情况

| 调研实施内容 | 调研 样本数 | 有效回收 样本数 | 样本 回收率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市工商联网络服务平台满意度 | 300 | 280 | 93.3% |

通过上述方法收集项目相关信息，并经过综合分析处理形成各类信息汇总表作为评价的依据，各评价结果的计算依据及收集方法详见附件2评价底稿。

三、项目评价结论及绩效分析

（一）评价结果

市工商联信息化项目总体绩效评价得分为90.2分，该项目财政支出绩效评价等级为：优。

表8：项目绩效评价指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 满分值 | 得分值 | 失分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策10% | A1项目立项6% | A1.1目标职能相关性 | / | 2 | 2 | / |
|  |  | A1.2立项依据充分性 | / | 2 | 2 | / |
|  |  | A1.3立项流程规范性 | / | 2 | 2 | / |
|  | A2项目目标4% | A2.1绩效目标合理性 | / | 2 | 2 | / |
|  |  | A2.2绩效指标明确性 | / | 2 | 2 | / |
| B项目管理24% | B1资金管理16% | B1.1资金使用情况10% | B1.1.1预算编制合理性 | 3 | 2 | 项目预算科目有待进一步细分 |
|  |  |  | B1.1.2预算执行率 | 4 | 4 | / |
|  |  |  | B1.1.3政府采购规范性 | 3 | 3 | / |
|  |  | B1.2资金管理情况6% | B1.2.1资金使用合规性 | 3 | 3 | / |
|  |  |  | B1.2.2合同签订管理落实情况 | 3 | 2 | 项目管理文件信息准确性有待进一步提升 |
|  | B2项目管理8% | B2.1项目业务管理4% | B2.1.1项目过程管理制度建立及落实情况 | 2 | 2 | / |
|  |  |  | B2.1.2项目验收管理制度建立及落实情况 | 2 | 1 | 项目验收制度建立情况有待进一步完善 |
|  |  | B2.2项目组织管理4% | B2.2.1组织分工明确性 | 2 | 2 | / |
|  |  |  | B2.2.2协同合作有效性 | 2 | 2 | / |
| C项目绩效66% | C1.项目产出28% | C1.1数量目标12% | C1.1.1设备采购安装完成率 | 4 | 4 | / |
|  |  |  | C1.1.2网站运维完成率 | 4 | 4 | / |
|  |  |  | C1.1.3升级工程完成率 | 4 | 4 | / |
|  |  | C1.2质量目标10% | C1.2.1设备验收合格率 | 5 | 5 | / |
|  |  |  | C1.2.2改造运维项目验收合格率 | 5 | 4 | 运维报告的作用以及内容有待进一步完善 |
|  |  | C1.3时效目标6% | C1.3.1运维完成及时性 | 3 | 3 | / |
|  |  |  | C1.3.2升级工程完成及时性 | 3 | 3 | / |
|  | C2项目效益38% | C2.1社会效益12% | C2.1.1网站使用体验提升 | 6 | 6 | / |
|  |  |  | C2.1.2网站功能充分应用 | 6 | 4 | 信息分类以及部分招商功能有待进一步优化 |
|  |  | C2.2环境效益7% | C2.2.1办公网络环境改善 | 4 | 4 | / |
|  |  |  | C2.2.2网站环境安全等级提升 | 3 | 2 | 信息系统尚有部分安全问题有待进一步完善 |
|  |  | C2.3可持续效益9% | C2.3.1资金配置保障情况 | 3 | 3 | / |
|  |  |  | C2.3.2长效管理机制保障情况 | 3 | 2 | 信息类项目管理制度以及后期运维制度有待完善 |
|  |  |  | C2.3.3人员配置保障情况 | 3 | 3 | / |
|  |  | C2.4项目满意度10% | C2.4.1社会公众满意程度 | 10 | 8.2 | 根据调研问卷统计得分 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 90.2 | / |

（二）主要绩效

1、通过项目实施，市工商联门户网站和网络服务平台得到有效运维，为民营企业提供了良好的线上服务体验。通过本项目的实施，规范了业务办理流程，大大提高了民营企业查询相关业务的便捷性。通过对信息系统进行运维，一方面可以确保网络服务功能正常运行，另一方面也提高了用户办事体验，促进了政府与企业之间的紧密联系与良好关系。

2、通过项目实施，市工商联内部网络办公环境得到优化，网络信息安全得到进一步保障。为进一步提高单位内部工作效率，2016年市工商联对内部网络环境进行升级改造，一是对办公区域的无线网络进行升级，从而使移动办公设备能够进一步发挥效能，二是通过对接入网接入系统进行升级，从而进一步提高内部信息的安全等级。

（三）具体绩效分析

市工商联信息化项目的财政支出绩效评价主要是对项目财政资金管理与使用情况及整个项目所产生的综合绩效进行客观、公正的评价，评价内容主要包括项目决策的科学性、项目管理的规范性和项目绩效的有效性。

（1）项目决策

项目决策主要从项目立项和项目目标两个方面进行评价。项目立项主要考察项目单位立项依据是否充分，前期调研是否有效；项目目标主要考察项目绩效目标是否合理，绩效指标是否明确，通过对两者评价，反映项目立项决策的必要性与准确性。项目决策指标满分值10分，该项目得分为10分。

表9-1：项目决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 满分值 | 得分值 | 失分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策10% | A1项目立项6% | A1.1目标职能相关性 | 2 | 2 | / |
|  |  | A1.2立项依据充分性 | 2 | 2 | / |
|  |  | A1.3立项流程规范性 | 2 | 2 | / |
|  | A2项目目标4% | A2.1绩效目标合理性 | 2 | 2 | / |
|  |  | A2.2绩效指标明确性 | 2 | 2 | / |
| 合计 |  |  | 10 | 10 | / |

A1.1目标职能相关性——满分2分，得分2分

市工商联其主要职能是代表工商界，特别是非公经济参与上海市政治、经济、社会重大问题的政治协商；协助上海市政府对非公有制经济有关事务进行管理，承办政府和有关部门委托事项；发挥民间商会的职能和作用，代表和维护会员的合法权益，为会员提供各种服务。为更好的完成上述职能，市工商联通过对现有网络系统进行运维，改造升级网络办公环境等一系列信息化项目实施，进一步完善市工商联系统网络建设，从而搭建统一、开放、灵活的企业服务平台，满足各类终端使用需要，为企业提供服务。因此，市工商联信息化项目立项与其总体发展目标与职能相适应，A1.1指标得分为满分2分。

A1.2立项依据充分性——满分2分，得分2分

该项目立项依据主要包括两个方面：一是国家政策方面，全国市工商联办公厅于2014年发布了《全国工商联办公厅关于加强工商联信息化建设的意见》（全联厅发〔2014〕48号），其中明确提出：“加强系统网络建设，充分利用信息技术丰富办公手段，建立一体化的市工商联办公系统”以及“基于互联网，按照标准化、专业化的要求，全国市工商联统筹构建统一、开放、灵活的企业服务平台，满足各类终端使用需要，为企业提供服务。”二是现实需求方面，市工商联信息中心前期对单位内部网络建设进行了调研与排查，并结合市本级信息化项目相关要求进行了申报，项目立项内容符合网络系统建设需求。因此，该项目的立项依据较为充分，A1.2指标得分为满分2分。

A1.3立项程序规范性——满分2分，得分2分

根据上海市本级信息化项目支出预算管理的有关要求以及《上海市经济信息委、市财政局关于做好2016年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》有关规定，市级单位的信息化项目建设需报市经信委、市财政局进行审批。按照上述要求，市工商联信息化项目在立项前期，先对项目实施内容开展了前期调研，根据调研内容对2016年信息化项目进行了预算编制并上报市经信委，市经信委审核通过后给予审核意见，予以立项。因此，该项目立项严格按照有关规定进行上报审核，项目立项流程规范，A1.3指标得分为满分2分。

A2.1绩效目标合理性——满分2分，得分2分

为满足财政支出绩效管理要求，市工商联于2016年对本次评价的信息化项目开展了绩效跟踪工作，并通过该项工作梳理与完善了各项目的绩效目标与分解指标。从梳理的项目绩效目标内容来看，各目标基本能够做到目标内容与预算内容相匹配，评价工作组在进行访谈调研后，根据项目经费实际使用情况以及市工商联提供的各项目编制绩效目标的相关要素，协助其完善了总体绩效目标编制。因此该项目绩效目标分解表编制情况较好，各项目标编制要素齐全， A2.1指标得分为满分2分。

A2.2绩效指标明确性——满分2分，得分2分

由于该项目前期已开展了绩效跟踪工作，各项目在绩效指标设置方面较为完善，均设置了明确可考核的绩效指标内容，如设备安装完成率、设备验收合格率、运行无故障中断率等，并形成了完整的绩效目标分解表。因此，该项目绩效指标设置较为明确，A2.2指标得分为满分2分。

（2）项目管理

项目管理指标主要评价项目资金管理和项目实施管理两个方面。资金管理主要从预算编制情况、资金使用情况以及项目资金管理情况三个方面考查；项目实施管理主要从项目业务管理和项目组织管理两个方面考查。项目管理指标满分为24分，市工商联信息化项目得分为21分。

表9-2：项目管理指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 满分值 | 得分值 | 失分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B项目管理24% | B1资金管理16% | B1.1资金使用情况10% | B1.1.1预算编制合理性 | 3 | 2 | 项目预算科目有待进一步细分 |
|  |  |  | B1.1.2预算执行率 | 4 | 4 | / |
|  |  |  | B1.1.3政府采购规范性 | 3 | 3 | / |
|  |  | B1.2资金管理情况6% | B1.2.1资金使用合规性 | 3 | 3 | / |
|  |  |  | B1.2.2合同签订管理落实情况 | 3 | 2 | 项目管理文件信息准确性有待进一步提升 |
|  | B2项目管理8% | B2.1项目业务管理4% | B2.1.1项目过程管理制度建立及落实情况 | 2 | 2 | / |
|  |  |  | B2.1.2项目验收管理制度建立落实情况 | 2 | 1 | 项目验收制度建立情况有待进一步完善 |
|  |  | B2.2项目组织管理4% | B2.2.1组织分工明确性 | 2 | 2 | / |
|  |  |  | B2.2.2协同合作有效性 | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 24 | 21 |  |

B1.1.1预算编制合理性——满分3分，得分2分

从预算编制依据来看，该项目预算编制依据主要来源于两个方面，一是根据项目实施内容向往年曾为本单位提供过信息化服务的供应商进行询价，估算各项目总体预算金额，二是根据《上海市经济信息委、市财政局关于做好2016年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》有关规定，对项目进行预算申报，并根据市经信委审核后的相关意见，完成具体预算编制工作。从预算编制内容来看，评价工作组查阅项目绩效目标申报表后发现，除“上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目(运维)”对预算内容进行细分以外，其余项目均未能按照项目内容进行对预算科目细分，项目预算内容与实施内容的相关性有待明确。因此，该项目预算编制依据充分，但预算明细未按实施内容进行细分，B1.1.1指标得分为2分，扣减1分。

B1.1.2项目预算执行率——满分4分，得分4分

该项目预算总额为1,316,984元，共分为5个项目，市工商联按照各项规定，实施前期均和各项目服务供应商签订服务合同，明确具体支付金额。根据项目请款材料、拨款清单以及相关记账凭证，各项目均已按照合同金额支付相关费用共计1,312,910元，各项目预算执行率以及项目总体预算执行率如下表。因此，该项目预算执行情况较好，总体预算执行率为99.7%，B1.1.2指标得分为满分4分。

表9-3：预算执行率情况表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（元） | 实际支出（元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维） | 347,100 | 347,100 | 100% |
| 2 | 上海市工商联协同信息门户（运维） | 148,100 | 148,100 | 100% |
| 3 | 上海市工商业联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维） | 107,784 | 107,784 | 100% |
| 4 | 上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造） | 336,300 | 333,776 | 99.2% |
| 5 | 上海市工商业联合会接入网升级改造 | 377,700 | 376,150 | 99.6% |
| 合计 |  | 1,316,984 | 1,312,910 | 99.7% |

B1.1.3政府采购规范性——满分3分，得分3分

市工商联作为使用财政资金的实施单位，严格按照政府采购管理要求选择采购方式。通过访谈了解到，5个项目中，“上海市工商业联合会接入网升级改造项目”属于涉密项目，不适用《政府采购法》采购范围。其余4个项目中，“上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）项目”预算金额达到20万以上限额标准，实行分散采购，其他3个项目均由项目单位比价选择供应商进行采购。从政府采购规范性来看，项目单位通过委托具有资质的采购代理机构实施政府分散采购，采购方式为竞争性谈判，且采购流程公开规范，招标文件、中标通知书、竞争性谈判文件等相关材料保存齐全。其余未达到限额标准的项目进行询价后，比价采购，符合采购要求。因此，该项目的政府采购规范性整体情况较好，各类采购文件保存齐全，采购形式符合规定，B1.1.3指标得分为3分。

B1.2.1资金使用管理建立及落实情况——满分3分，得分3分。

从管理制度建设情况来看，市工商联对资金管理较为重视，制定了《上海市工商业联合会项目资金管理办法》、《上海市工商业联合会经费支出管理办法》、《上海市工商业联合会政府采购及招标管理细则》、《上海市工商业联合会预算管理办法》、《上海市工商业联合会合同登记管理细则》等一系列资金管理制度，涵盖了项目预算编制、合同签订、资金拨付等资金使用全流程，制度建设较为完善。从管理执行情况来看，各项目均能按照上述制度，进行合同签订、资金申请、审核拨付等管理流程。因此，该项目的资金使用管理情况较好，各项管理制度健全，执行落实到位，B1.2.1指标得分为满分3分。

B1.2.2合同签订管理落实情况——满分3分，得分2分。

从项目的合同签订情况来看，各项目均与服务供应商签订了规范的文本合同，且具体服务内容以附件形式作为补充协议，合同要素与条款完整、合理。但在合同材料与管理材料一致性核查时发现，“上海市工商业联合会接入网升级改造项目”的申请经费签报单与项目合同的单位名称不一致，签报单为上海惠*信息技术有限公司，合同为上海慧*信息技术有限公司，经核实，正确名称应为上海慧*信息技术有限公司。后期应加强管理文件中重要信息的审核，确保合同信息与管理信息一致性。因此，该项目合同签订情况较好，但在管理文件信息准确性方面有待进一步细化，B1.2.2指标得分为2分，扣减1分。

B2.1.1项目过程管理制度建立及落实情况——满分2分，得分2分

为保证各类项目规范实施，市工商联在项目管理方面制定了一系列业务管理制度，其中涉及信息化项目制度规范有：《上海市工商联计算机网络管理办法》、《上海市工商联互联网接入和使用管理规定》。涉及具体项目实施管理的制度规范有：《上海市工商业联合会政府采购及招标管理细则》《上海市工商业联合会合同登记管理细则》、《上海市工商业联合会委托第三方机构服务管理细则》。上述制度对项目实施起到了重要的规范保障作用。而从具体实施情况来看，市工商均能严格按照上述规范要求开展项目实施，各管理流程均执行到位，保障了各项目顺利完成。因此，该项目的过程管理制度健全，管理流程执行到位，B2.1.1指标得分为满分2分。

B2.1.2验收管理制度建立及落实情况——满分2分，得分1分

为保证项目实施达到预期效果，市工商联严格按照本级信息化预算项目验收操作规范要求，对信息化项目开展验收工作。从验收规范性来看，上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）项目在实施完成后，组织召开了项目验收会，对各项技术指标进行测试，并形成了完整规范的验收报告，验收工作规范落实。但从验收制度方面来看，项目单位尚未建立完善的验收制度，不利于信息化项目后期规范管理。尤其是运维项目验收管理方面，制度建立与执行情况还较为欠缺。因此，该项目验收工作执行总体情况较好，项目验收符合规范，但在验收制度建设方面有待进一步完善，B2.1.2指标得分为1分，扣减1分。

B2.2.1组织分工明确性——满分2分，得分2分

该项目主管单位是市工商联，负责信息化项目统筹管理，项目具体实施部室是办公室信息中心，负责信息化项目申报，其他协同部室包括办公室财务，负责项目预算编制的上报；项目代理招标机构，负责信息化项目招标采购工作；项目服务供应商，负责为各项目提供相关信息化服务、软硬件设备等。因此，各部门之前分工职能明确，能够确保项目正常实施，B2.2.1指标得分为满分2分。

B2.2.2协同合作有效性——满分2分，得分2分

从各部门协同合作情况来看，市工商联内部协调通畅，各部门均能按职能分工积极配合项目实施，而与服务供应商之间也能保持良好的合作关系，各供应商均与项目单位合作多次，双方在服务提供、履约能力、资金拨付等方面达成较好的共识。因此，项目协同合作较为有效，能够顺利推进项目实施，B2.2.2指标得分为2分。

（3）项目绩效

项目绩效指标主要评价项目产出目标和项目效益目标两个方面。产出目标主要从项目产出数量、质量及时效三个方面考查；项目效益主要从社会效益、环境效益、可持续效益及社会满意度四个方面考查。项目效益指标满分为66分，市工商联信息化项目得分为59.2分。

表9-4：项目效益指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 满分值 | 得分值 | 失分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C项目绩效66% | C1.项目产出28% | C1.1数量目标12% | C1.1.1设备采购安装完成率 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | C1.1.2网站运维完成率 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | C1.1.3升级工程完成率 | 4 | 4 |  |
|  |  | C1.2质量目标10% | C1.2.1设备验收合格率 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | C1.2.2改造运维项目验收合格率 | 5 | 4 | 运维报告的质量以及内容有待进一步完善 |
|  |  | C1.3时效目标6% | C1.3.1运维完成及时性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | C1.3.2升级工程完成及时性 | 3 | 3 |  |
|  | C2项目效益38% | C2.1社会效益12% | C2.1.1网站使用体验提升 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | C2.1.2网站功能充分应用 | 6 | 4 | 信息分类以及部分招商功能有待进一步优化 |
|  |  | C2.2环境效益7% | C2.2.1办公网络环境改善 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | C2.2.2网站环境安全等级提升 | 3 | 2 | 信息系统尚有部分安全问题未完全解决 |
|  |  | C2.3可持续效益9% | C2.3.1资金配置保障情况 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | C2.3.2长效管理机制保障情况 | 3 | 2 | 信息类项目建设管理制度以及运维制度有待进一步完善 |
|  |  |  | C2.3.3人员配置保障情况 | 3 | 3 |  |
|  |  | C2.4项目满意度10& | C2.3.1社会公众满意程度 | 10 | 8.2 | 根据调研问卷统计得分 |
| 合计 |  |  |  | 66 | 59.2 |  |

C1.1.1设备采购安装完成率——满分4分，得分4分

从项目立项材料以及服务合同来看，5个项目中，3个项目涉及设备采购安装，包括服务器、防火墙等设备共计6套，用于提升市工商联网络办公环境整体信息安全性。从固定资产清单以及采购销售发票来看，6个设备均已安装完成，并正常使用。因此，设备采购安装完成率=（6/6）*100%=100%,C1.1.1指标得分为满分4分。

表9-5：项目设备采购情况

| 项目名称 | 采购内容 | 供应商 | 采购完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海市工商业联合会接入网升级改造 | 涉密项目不予公开 | 涉密项目不予公开 | 完成 |
|  | 涉密项目不予公开 | 涉密项目不予公开 | 完成 |
|  | 涉密项目不予公开 | 涉密项目不予公开 | 完成 |
| 上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造） | 惠普DL388 | 上海师恩计算机科技发展有限公司 | 完成 |
|  | 华为2700-26tp | 上海龙田数码科技有限公司 | 完成 |
| 上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维） | 采购防火墙 | 上海宁睿信息技术有限公司 | 完成 |

C1.1.2网站运维完成率——满分4分，得分4分

从项目立项材料以及服务合同来看，5个项目中，3个项目属于系统运维项目，包括信息平台运维，机房运维、网络运维等，确保市工商联整体网络办公环境正常运行。从项目单位提供的运维报告可以看出，3个运维项目均有详细的运维计划，运维人员能够按照计划定期上门运维并形成阶段性运维报告。因此，该项目网站运维工作量符合合同要求，运维完成率=（3/3）*100%=100%,C1.1.2指标得分为满分4分。

C1.1.3升级工程完成率——满分4分，得分4分

从项目立项材料以及服务合同来看，5个项目中，2个项目属于系统升级项目，包括接入网升级改造工程以及计算机网络系统升级改造工程。其中计算机网络系统升级工程包括无线WIFI覆盖和域控、邮件Exchange升级两部分内容组成。从项目验收材料来看，通过项目实施，项目单位内部无线网络已经达到预期升级目标，实现了内部无线网络有效管理的目的，同时域控、邮件系统的版本得到升级，大大提高了网络办公便捷性与稳定性。因此，市工商联信息化项目的升级工程工作量符合预期要求，升级工程完成率=（2/2）*100%=100%，C1.1.3指标得分为满分4分。

C1.2.1设备验收合格率——满分5分，得分5分

从各设备的采购渠道来看，6套设备中5套设备从电子集市进行集中采购，1套设备从正规供应商渠道进行直购，采购渠道正规可靠。各设备均与供应商签订了销售合同，合同中对设备均有质保规定，提供1-3年质保期。其中大型设备品牌均为华为、惠普等一线品牌，设备质量能够保证。因此，该项目的各类设备质量均符合要求，C1.2.1指标得分为满分5分。

C1.2.2改造运维项目验收合格率——满分5分，得分4分

从改造升级工程验收情况来看，两个系统升级项目在实施完成后，均按照相关规定及时进行验收，验收方式以组织专家验收会、系统测试等方式进行，并形成验收报告。从验收结果来看，两个工程项目均通过验收，系统功能符合预期要求。而从项目运维情况来看，虽然各项目运维任务能够按计划完成，但除接入网机房运维的报告较为详细以外，其余2个项目的运维报告与过程资料较为简单，各报告仅对运维总体情况进行简要描述，对单次运维情况没有具体描述与记录，报告结论与建议内容比较简略，且没有按照合同规定对问题进行分级，建议后期运维报告能够进一步完善。因此，该项目升级工程的验收合格率为100%，但运维项目中有2个项目的运维报告的内容质量有待进一步提升，C1.2.2指标得分为4分，扣减1分。

C1.3.1运维响应及时性——满分3分，得分3分

从项目运维合同来看，3个运维项目均有明确的运维计划以及服务响应时间。根据访谈调研以及运维报告，各服务供应商能够按照合同要求按时提供系统运维，且出现系统问题时，能够按照合同服务响应时效要求，及时响应维修需求，确保项目单位网络及平台系统正常运行。因此，该项目的运维完成及时率较好，各运维任务均能及时完成，C1.3.1指标得分为满分3分。

表9-6:项目运维完成及时性

| 项目名称 | 运维频次 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目（运维） | 每月1次 24小时内响应 | 按时完成 |
| 上海市工商联协同信息门户（运维） | 系统运维：每月1次 24小时内响应 | 按时完成 |
|  | 接入网运维：每季度1次 24小时内响应 | 按时完成 |
| 上海市工商业联合会宣传、服务中英文采编发检索系统（运维） | 每月1次 24小时内响应 | 按时完成 |

C1.3.2升级工程完成及时性——满分3分，得分3分

从项目升级工程合同来看，2个升级改造项目均有明确的施工计划，根据访谈调研以及验收报告，2个项目均能够在合同规定时间内完成升级改造工程，且工程质量符合要求。因此，该项目的工程完成及时性较好，各升级工程项目均能按时完工并通过验收，C1.3.2指标得分为满分3分。

表9-7:项目升级工程完成及时性

| 项目名称 | 计划完成时间 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造） | 2016年6月1日-2016年8月31日 | 7月19日完成验收 |
| 上海市工商业联合会接入网升级改造 | 2016年6月1日-2016年8月31日 | 8月31日前完成验收 |

C2.1.1网站使用体验提升——满分6分，得分6分

为检测项目单位各网站运维效果是否达到目标，网站使用体验是否有所提升，评价工作组对项目所涉及的门户网站、网络服务平台等进行登录测试，发现各网站系统登录体验较好，登录成功率为100%，响应时间在2-5秒左右，符合用户需求。同时根据访谈调研，项目单位内部工作人员对接入网的接入使用也认为满足需求，接入成功率与响应速度均处于较高水平。因此，通过项目实施，给项目的网络系统运行效果良好，网站使用体验提升，C2.1.1指标得分为满分6分。

表9-8:网络系统测试结果

| 使用设备 | 门户网站 | 网络服务平台 |
| --- | --- | --- |
| 台式机：Windows系统 | 测试次数：20次 成功登录次数：20次 平均响应时间：2秒 | 测试次数：20次 成功登录次数：20次 平均响应时间：3秒 |
| 笔记本电脑：macOS系统 | 测试次数：20次 成功登录次数：20次 平均响应时间：2秒 | 测试次数：20次 成功登录次数：20次 平均响应时间：3秒 |
| 手机：ios系统 | 测试次数：20次 成功登录次数：20次 平均响应时间：2秒 | 测试次数：20次 成功登录次数：20次 平均响应时间：5秒 |

C2.1.2网站功能充分应用——满分6分，得分4分

为考察市工商联门户网站以及网络服务平台的功能是否得到充分应用，评价工作组参考借鉴了项目单位委托第三方机构所开展的市工商联网络服务平台用户需求调研报告。从调研结果看出，市工商联网络服务平台功能总体较为齐全，三大类板块涵盖了民营企业用户的基本需求。从用户使用功能以及使用情况来看，查询各类专业服务机构信息以及各类日常办理流程查询功能使用量最多，且基本能够满足使用需求，但在“招商活动”、“产品展示”方面的认可度较低，有较多用户认为无法满足其需求。且用户普遍表示平台中的信息分类较为庞杂，无法第一时间查询到自己需要的有效信息，平台在信息查阅功能应用便捷性上有待提升。因此该项目网站功能较为齐全，但在实际使用过程中，存在信息分类不完备、部分功能无法满足用户需求的情况发生，C2.1.2指标得分为4分，扣减2分。

C2.2.1办公网络环境改善——满分4分，得分4分。

信息化项目的建设目的之一就是改善项目单位内部网络办公环境，实现WIFI全覆盖。从上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）项目验收材料可以看出，经专业仪器检测后，市工商联2F、17F、18F、19F、35F的WIFI已经实现全覆盖，各类移动办公设备均能通过无线网络实现正常上网。而接入网进行升级改造后，其接入成功率与响应速度也有所提高。因此，通过项目实施，项目单位内部网络办公环境得到进一步改善，便于日常工作开展，C2.2.1指标得分为满分4分。

C2.2.2网络环境安全等级提升——满分3分，得分2分

通过项目实施，市工商联内部已经建立了安全的无线网络办公环境，包括识别物理位置、SSID、终端类型、MAC地址绑定等功能，对不同类别终端进行授权，防止非法用户接入，支持除了WPE和WPA等超行规接入认证方式外，还可以通过SSLVPN来进行访问接入控制。通过对接入网升级改造，进一步提高了涉密信息的安全传递，确保内部整体信息安全。然而从今年所进行的网络安全专项测试报告中可以看出，现阶段市工商联各项网络系统安全等级虽然基本符合要求，但仍然存在如服务器未设置用户权限表（中风险）等安全问题，从测评结论来看，系统信息安全防范措施方面还有部分需要改进的地方。因此，虽然项目实施以来，市工商联网络系统未发生重大安全事故，但系统仍然存在部分安全隐患，需要在后期建设中加以防范，C2.2.2指标得分为2分，扣减1分。

C2.3.1资金配置保障情况——满分3分，得分3分

确保运维资金足额配置是保证信息系统正常运行基本前提。根据调研了解到，市工商联信息化项目主要通过经信委市本级信息化项目渠道进行申报，且各项目金额较小，每年财政资金可以足额配置。因此，各项运维建设经费可以得到保障，C2.3.1指标得分为满分3分。

C2.3.2长效管理机制保障情况——满分3分，得分2分

信息化建设与运维项目作为经常性项目，设立规范的长效管理机制是保障项目顺利实施的重要前提，从制度建设情况来看，市工商联虽然建立了较为完善的业务管理制度以及信息管理制度，但针对信息化项目的建设以及后期运维还未建立相关管理流程和细则。因此，该项目的长效管理机制有待进一步加强，C2.3.2指标得分为2分，扣减1分。

C2.3.3人员配置保障情况——满分3分，得分3分

通过访谈调研，市工商联信息化项目主要由办公室负责实施，且安排了信息专业人员专职负责内部信息化项目管理。因此，该项目的人员配置保障情况良好，有专职人员负责信息化项目管理，C2.3.3指标得分为满分3分。

C2.4项目满意度——满分10分，得分8.2分

市工商联信息化项目的主要应用对象是各类企业以及社会群众，由于项目前期已经针对网络服务平台应用情况聘请第三方进行了充分调研，调研内容与调研方法科学有效，调研结论依据充分。

评价工作组从调研结果中选取了“平台功能访问意愿”、“平台功能信息完整性”以及“平台功能使用满意度”三个维度指标进行分析,作为本项目满意度评价依据。其中，平台功能访问意愿指标得分最高，约有92%左右的用户原因访问平台功能板块。平台信息完整性指标得分最低，仅有65%的用户认可现有信息功能，部分用户无法找到自己想要的信息。平台功能使用满意度指标得分较好，89%的用户对平台的使用体检比较满意，认为相关办理流程较为清晰简便。因此，根据调研结果统计，平均约有82%的用户对市工商联网站及网络服务平台表示认可，根据指标评价体系，C2.4指标得分为8.2分，扣减1.8分。

四、主要经验及做法、存在问题及建议

（一）主要管理做法

1、项目过程资料齐全，绩效管理制度完善，对后期开展绩效跟踪与绩效评价工作起到了重要的保障作用。在开展绩效评价过程中，评价工作组发现市工商联信息化项目的过程材料保存非常完备，绩效目标、预算编制、过程管理、项目文件、项目产出等过程材料均得到良好保存，为评价工作的数据采集提供了非常有效的支持。同时项目单位还制定了《上海市工商业联合会经费支出管理办法》、《上海市工商业联合会政府采购及招标管理细则》等一系列内部管理制度，对项目后期进行绩效跟踪以及绩效评价工作起到了重要的保障作用。

2、项目采购方式合理规范，在保证项目服务质量的基础上，提高了采购效率。市工商联信息化项目的采购方式主要分为两类，一是在采购限额以下的项目，通过比价采购方式进行采购，在选择服务供应商时，项目单位通过询价、评价服务质量等方式对候选供应商进行筛选，从而保证了项目服务质量，同时也提高了整体采购效率。

（二）存在问题

1、信息化项目建设运维与验收管理细则有待进一步完善。从制度建设情况来看，市工商联虽然建立了较为完善的业务管理制度以及信息安全管理制度，但对信息化项目的建设管理以及运维验收审核目前尚未制定相关管理细则，尤其是运维项目的验收方法以及服务质量尚未有明确规定。而随着市工商联信息化建设要求的不断提升，信息化项目的规模、类别以及复杂程度将会不断增加，建立相关建设管理以及验收管理细则将是信息化项目持续高效运营的必要基础。

2、门户网站以及网络服务平台的系统安全措施有待进一步改善，服务功能有待进一步优化。一方面从信息安全专项测评情况来看，市工商联网络环境基本符合安全要求，但各系统内依然存在部分安全问题，如服务器未设置用户权限表（中风险）、数据库审核策略不完善（中风险）等，都需要项目单位在后期信息化建设与运维中加以改善与解决。另一方面从网络服务平台调研结果可以看出，用户现阶段虽然对网络服务平台的功能完整性基本满意，但对于网站的信息分类以及查询功能仍然表示有待优化。

（三）建议及改进措施

1、梳理信息化项目管理流程，完善信息化项目建设管理细则与运维类项目验收管理细则。针对市工商联信息化项目专项管理制度建设有待完善的问题，建议项目管理单位结合前期项目实施经验，从前期、事中、验收以及后续运维等角度制定信息化项目管理细则，明确各部门管理职能以及岗位职责。针对运维类项目特点建议明确运维验收流程，运维报告质量要求等内容，从而确保信息化项目的财政资金使用效益得到进一步提升。

2、依据各类调研测评结果，加强网站与服务平台内容运维，提升网络系统安全等级。针对市工商联服务平台功能以及网络安全环境有待优化的问题，建议项目单位一是在实施各类信息系统软硬件运维的同时，积极推进网站与服务平台的内容运维，必要时可以委托第三方开展相关内容的课题研究，了解掌握用户的深度需求，从而更好的发挥平台的服务功效与影响力。二是开展系统运维工作时，除了保证系统正常运行以外，还可定期开展网络安全性测试，及时发现相关安全问题并采取防范措施，确保单位内部网络环境安全可控。

（四）其他建议

从各项目实施内容来看，5个项目均为信息化项目，为进一步强化项目财政预算统筹管理的有效性，建议主管单位在后期编制项目预算时，将此类信息类项目合并为一个项目申报预算。

附件1：绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策10% | A1项目立项6% | A1.1目标职能相关性 | / | 2 | 考察项目立项是否与部门发展目标以及部门职能相关 | ①项目立项符合项目单位部门发展目标得1分，反之不得分。 ②项目立项符合项目部门的政府职能得1分，反之不得分。 | 查阅对比项目立项内容与项目单位的部门职能 |
|  |  | A1.2立项依据充分性 | / | 2 | 考察项目立项是否具有充分的政策依据 | 项目立项有市级、区级政策文件支持的2分，反之不得分。 | 查阅项目立项依据 |
|  |  | A1.3立项调研全面性 | / | 2 | 考察项目前期立项调研是否有效 | 项目前期开展了项目可行性调研，得2分，反之不得分。 | 查阅分析项目立项过程资料 |
|  | A2项目目标4% | A2.1绩效目标合理性 | / | 2 | 考察项目所设立的绩效目标是否与项目内容以及预算相符一致 | 项目绩效目标能够反映项目实施内容及预算得2分，反之不得分。 | 查阅对比项目实施内容与项目绩效目标 |
|  |  | A2.2绩效指标明确性 | / | 2 | 考察项目所设立的绩效指标是否明确、可考核 | 项目绩效指标进行了定量化设定并有基础数据支撑得2分，反之不得分。 | 查阅分析项目所设定的绩效指标 |
| B项目管理24% | B1资金管理16% | B1.1资金使用情况10% | B1.1.1预算编制合理性 | 3 | 考察项目预算编制是否合理有效。 | ①预算编制有详细的编制依据； ②预算金额按科目明细进行细分； ③预算内容与实施内容高度相关； | 查阅项目预算内容与实施内容 |
|  |  |  | B1.1.2预算执行率 | 4 | 考察项目预算执行情况 | 预算执行率=（项目实际使用财政资金金额/项目预算金额）*100% 指标得分=指标权重*执行率。 | 查阅项目预算执行情况 |
|  |  |  | B1.1.3政府采购规范性 | 3 | 考察项目政府采购是否合理规范 | ①项目政府采购方式符合采购规范得1分，反之不得分； ②项目政府采购流程完整、符合“应采尽采”原则得1分，反之不得分； ③项目采购过程资料齐全得1分，反之不得分。 | 查阅项目政府采购材料 |
|  |  | B1.2资金管理情况6% | B1.2.1资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金使用是否有健全管理制度，并有效执行。 | 3分：项目具有健全的资金使用管理制度，且项目单位能够按照制度严格执行管理流程。 2分：项目具有资金使用管理制度，项目单位基本按照管理制度进行管理。 1分：项目具有资金管理流程，但项目单位未按照管理制度进行管理。 0分：项目没有资金使用管理制度 | 查阅项目资金管理办法及过程管理资料 |
|  |  |  | B1.2.2合同签订管理落实情况 | 3 | 考察项目合同签订情况以及管理情况 | ①项目签订了规范的服务合同，得1分； ②合同要素齐全、合同内容明确没有异议得1分； ③合同内容与管理文件内容一致，得1分； | 查阅项目合同协议、过程管理资料 |
|  | B2项目管理8% | B2.1项目业务管理4% | B2.1.1项目业务管理制度建立与落实情况 | 2 | 考察项目是否有健全的业务管理制度，并有效执行 | ①项目具有健全的业务管理制度，得1分，反之不得分。 ②项目单位严格按照管理制度进行项目管理得1分，反之不得分 | 查阅项目业务管理制度及过程管理资料 |
|  |  |  | B2.1.2项目验收管理制度建立与落实情况 | 2 | 考察项目单位验收制度是否健全，验收管理是否规范 | ①项目具有健全的验收管理制度，得1分，反之不得分。 ②项目严格按照验收管理制度进行验收，得1分，反之不得分。 | 查阅项目验收管理制度及过程管理材料 |
|  |  | B2.2项目组织管理4% | B2.2.1组织分工明确性 | 2 | 考察项目单位各项职能分工是否明确 | 2分：项目单位具有合理的岗位分工制度，各项分工职能无重复、无遗漏。 1分；项目单位具有合理岗位分工制度。 0分：项目无分工制度。 | 查阅项目单位分工职能 |
|  |  |  | B2.2.2协同合作有效性 | 2 | 考察项目单位与各合作单位是否能够有效协同 | 2分：项目单位与各方的协同工作能够有效落实，过程管理资料齐全； 1分：项目单位能够与各方进行有效合作； 0分：项目单位与各方的工作出现协调障碍； | 查阅项目单位实施流程情况 |
| C项目绩效66% | C1.项目产出28% | C1.1数量目标12% | C1.1.1设备采购安装完成率 | 4 | 考察项目设备采购安装情况 | 设备采购安装完成率=（实际采购安装设备数量/计划采购安装设备总数）*100% 指标得分=设备采购安装完成率*指标权重 | 查阅项目计划书、固定资产清单 |
|  |  |  | C1.1.2网站运维完成率 | 4 | 考察项目网站运维情况 | 网站运维完成率 =（网站实际运维工程量/网站计划运维工程量）*100% 指标得分=网站运维完成率*指标群众 | 查阅项目计划书、工程量清单 |
|  |  |  | C1.1.3升级工程完成率 | 4 | 考察项目升级工程完成情况 | 升级工程完成率 =（实际完成升级工程量/计划完成工程量）*100% 指标得分=升级工程完成率*指标权重 | 项目计划书、工程量清单 |
|  |  | C1.2质量目标10% | C1.2.1设备验收合格率 | 5 | 考察项目设备质量情况 | 设备验收合格率=（实际通过验收设备数量/采购设备总数）*100% 指标得分=设备验收合格率*指标权重 | 验收报告 |
|  |  |  | C1.2.2改造运维项目验收合格率 | 5 | 考察各项目改造运维完成质量情况 | 项目完成合格率=（实际通过验收项目数/项目总数）*100% 指标得分=项目完成合格率*指标权重 | 验收报告 运维报告 |
|  |  | C1.3时效目标6% | C1.3.1运维响应及时率 | 3 | 考察运维项目完成时效情况 | 运维完成及时率=（在合同规定时间内实际按服务响应约定完成的运维工作量/在合同规定时间内应该完成的运维工作总量）*100% 指标得分=运维完成及时率率*指标权重 | 运维报告、项目合同 |
|  |  |  | C1.3.2升级工程完成及时率 | 3 | 考察升级项目完成时效情况 | 工程完成及时率=（在合同规定时间内实际完成的升级项目工作量/在合同规定时间内应该完成的升级项目工作量）*100% 指标得分=升级工程完成及时率率*指标权重 | 验收报告、项目合同 |
|  | C2项目效益38% | C2.1社会效益12% | C2.1.1网站使用体验提升 | 6 | 考察项目实施后对网站使用体验提升的效果 | ①网站登录成功率100%得3分，95%以上得2分，90%以上得1分，反之不得分。 ③接入网正常使用率100%得3分，95%以上得2分，90%以上得1分，反之不得分。 | 现场调研考察，问卷调研 |
|  |  |  | C2.1.2网站功能充分利用 | 6 | 考察项目实施后对网站使用功能提升的效果 | ①项目实施完成后，网站功能满足所有用户需求得2分，反之不得分。 ②项目实施完成后，网站信息更新频率较之前有所提升得2分，反之不得分。 ③网站信息齐全，所有用户均能快速找到相关内容得2分，反之不得分。 | 现场调研考察，问卷调研 |
|  |  | C2.2环境效益7% | C2.2.1办公网络环境改善 | 4 | 考察项目实施后办公网络环境改善情况 | ①无线网络覆盖率100%得2分，90%以上得1分，反之不得分。 ②设备连接无线成功率100%得2分，90%以上得1分，反之不得分。 | 现场调研考察，问卷调研 |
|  |  |  | C2.2.2网站环境安全等级提升 | 3 | 考察网络环境安全等级提升情况 | 全年没有发生重大网络安全事故得3分，反之不得分。 | 现场调研考察，问卷调研 |
|  |  | C2.3可持续效益9% | C2.3.1资金配置保障情况 | 3 | 考察项目资金配置是否到位 | 3分：项目后期具有持续性预算资金保障运维项目持续开展。 2分：项目后期3年内，有预算资金保障运维项目持续开展。 1分：项目后期1年内，有预算资金保障运维项目持续开展。 0分;项目后期没有预算资金保障运维项目持续开展。 | 通过访谈调研 |
|  |  |  | C2.3.2长效管理机制机制 | 3 | 考察项目是否有长效管理机制来规划单位信息化项目 | 3分：具有完善的长效管理机制能够促进项目单位信息化项目规范发展； 2分：具有一定的机制能够帮助信息化项目发展 1分；有相关长效机制，但机制效果不明显 0分：没有相关长效机制 | 通过访谈调研 |
|  |  |  | C2.3.3人员配置保障情况 | 3 | 考察项目是否具有专职人员负责项目管理 | 3分：项目长期配置专职人员负责网站、运维等日常工作。 2分：项目实施阶段，项目单位会派相关人员进行日常工作。 1分：项目有专门的兼职人员进行日常工作。 0分：项目人员配置情况较弱，时常出现缺岗情况发生。 | 通过访谈调研 |
|  |  | C2.4项目满意度10& | C2.4.1社会公众满意程度 | 10 | 考察社会公众对项目满意程度 | 根据满意度调研问卷得分计算 | 满意度问卷 |

附件2：项目评价底稿

| A1.1“目标职能相关性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目立项是否与部门发展目标以及部门职能相关 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | ①项目立项符合项目单位部门发展目标得1分，反之不得分。 ②项目立项符合项目部门的政府职能得1分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅对比项目立项内容与项目单位的部门职能 |
| 评价结果 | 上海市工商业联合会，又称上海市总商会，其主要职能与发展目标是代表工商界，特别是非公经济参与上海市政治、经济、社会重大问题的政治协商；协助上海市政府对非公有制经济有关事务进行管理，承办政府和有关部门委托事项；发挥民间商会的职能和作用，代表和维护会员的合法权益，为会员提供各种服务。为更好的完成上述职能与发展目标，市工商联通过对现有网络系统进行运维，改造升级网络办公环境等一系列信息化项目实施，进一步完善市工商联系统网络建设，从而搭建统一、开放、灵活的企业服务平台，满足各类终端使用需要，为企业提供服务。因此，市工商联信息化项目立项与其总体发展目标与职能相适应，A1.1指标得分为满分2分。 |
| 指标得分 | 2 |

| A1.2“立项依据充分性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目立项是否具有充分的政策依据 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 项目立项有市级、区级政策文件支持的2分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目立项依据 |
| 评价结果 | 该项目立项依据主要包括两个方面：一是国家政策方面，全国市工商联办公厅于2014年发布了《全国工商联办公厅关于加强工商联信息化建设的意见》（全联厅发〔2014〕48号），其中明确提出：“加强系统网络建设，充分利用信息技术丰富办公手段，建立一体化的市工商联办公系统”以及“基于互联网，按照标准化、专业化的要求，全国工商联统筹构建统一、开放、灵活的企业服务平台，满足各类终端使用需要，为企业提供服务。”二是现实需求方面，市工商联信息中心前期对单位内部网络建设进行了调研与排查，并结合市本级信息化项目相关要求进行了申报，项目立项内容符合网络系统建设需求。因此，该项目的立项依据较为充分，A1.2指标得分为满分2分。 |
| 指标得分 | 2 |

| A1.3“立项程序规范性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目所设立的绩效目标是否与项目内容以及预算相符一致 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 项目前期开展了项目可行性调研，得2分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅分析项目立项过程资料 |
| 评价结果 | 根据上海市本级信息化项目支出预算管理的有关要求以及《上海市经济信息委、市财政局关于做好2016年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》有关规定，市级单位的信息化项目建设需报市经信委、市财政局进行审批。按照上述要求，市工商联信息化项目在立项前期，先对项目实施内容开展了前期调研，根据调研内容对2016年信息化项目进行了预算编制并上报市经信委，市经信委审核通过后给予审核意见，予以立项。因此，该项目立项严格按照有关规定进行上报审核，项目立项流程规范，A1.3指标得分为满分2分。 |
| 指标得分 | 2 |

| A2.1“绩效目标合理性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目所设立的绩效目标是否与项目内容以及预算相符一致 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 项目绩效目标能够反映项目实施内容及预算得2分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅对比项目实施内容与项目绩效目标 |
| 评价结果 | 为满足财政支出绩效管理要求，市工商联于2016年对本次评价的信息化项目开展了绩效跟踪工作，并通过该项工作梳理与完善了各项目的绩效目标与分解指标。从梳理的项目绩效目标内容来看，各目标基本能够做到目标内容与预算内容相匹配，评价工作组在进行访谈调研后，根据项目经费实际使用情况以及市工商联提供的各项目编制绩效目标的相关要素，协助其完善了总体绩效目标编制。因此该项目绩效目标分解表编制情况较好，各项目标编制要素齐全， A2.1指标得分为满分2分。 |
| 指标得分 | 2 |

| A2.2“绩效指标明确性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目所设立的绩效指标是否明确、可考核 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 项目绩效指标进行了定量化设定并有基础数据支撑得2分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅分析项目所设定的绩效指标 |
| 评价结果 | 由于该项目前期已开展了绩效跟踪工作，各项目在绩效指标设置方面较为完善，均设置了明确可考核的绩效指标内容，如设备安装完成率、设备验收合格率、运行无故障中断率等，并形成了完整的绩效目标分解表。因此，该项目绩效指标设置较为明确，A2.2指标得分为满分2分。 |
| 指标得分 | 2 |

| B1.1.1“预算编制合理性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目预算编制是否合理有效。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | ①预算编制有详细的编制依据； ②预算金额按科目明细进行细分； ③预算内容与实施内容高度相关； |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目预算内容与实施内容 |
| 评价结果 | 从预算编制依据来看，该项目预算编制依据主要来源于两个方面，一是根据项目实施内容向往年曾为本单位提供过信息化服务的供应商进行询价，估算各项目总体预算金额，二是根据《上海市经济信息委、市财政局关于做好2016年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》有关规定，对项目进行预算申报，并根据市经信委审核后的相关意见，完成具体预算编制工作。从预算编制内容来看，评价工作组查阅项目绩效目标申报表后发现，除“上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目(运维)”对预算内容进行细分以外，其余项目均未能按照项目内容进行对预算科目细分，项目预算内容与实施内容的相关性有待明确。因此，该项目预算编制依据充分，但预算明细未按实施内容进行细分，B1.1.1指标得分为2分，扣减1分。 |
| 指标得分 | 2 |

| B1.1.2“预算执行率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目预算执行情况 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 预算执行率=（项目实际使用财政资金金额/项目预算金额）*100% 指标得分=指标权重*执行率。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目预算执行情况 |
| 评价结果 | 该项目预算总额为1,316,984元，共分为5个项目，实施前期市工商联均和各项目服务供应商签订服务合同，明确具体支付金额。根据项目请款材料、拨款清单以及相关记账凭证，各项目均已按照合同金额支付相关费用共计1,312,910元，各项目预算执行率以及项目总体预算执行率如下表。因此，该项目预算执行情况较好，总体预算执行率为99.7%，B1.1.2指标得分为满分4分（执行率偏差主要由于采购中标金额低于预算金额产生，且属于正常偏差范围，因此该指标不扣分。） |
| 指标得分 | 4 |

| B1.1.3“政府采购规范性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目政府采购是否合理规范 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | ①项目政府采购方式符合采购规范得1分，反之不得分； ②项目政府采购流程完整、符合“应采尽采”原则得1分，反之不得分； ③项目采购过程资料齐全得1分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目政府采购材料 |
| 评价结果 | 市工商联作为使用财政资金的组织机构，在向市场供应商采购服务、货物时，需根据采购金额标准选择采购方式。通过访谈了解到，5个项目中，“上海市工商业联合会接入网升级改造项目”属于涉密项目，不适用《政府采购法》采购范围。其余4个项目中，“上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）项目”预算金额达到 20万以上限额标准，实行分散采购，其他3个项目均由项目单位比价供应商进行采购。从政府采购规范性来看，项目单位通过委托具有资质的采购代理机构实施政府分散采购，采购方式为竞争性谈判，且采购流程公开规范，招标文件、中标通知书、竞争性谈判文件等相关材料保存齐全。其余未达到限额标准的项目进行询价后，比价采购，符合采购要求。因此，该项目的政府采购规范性整体情况较好，各类采购文件保存齐全，采购形式符合规定，B1.1.3指标得分为3分。 |
| 指标得分 | 3 |

| B1.2.1“资金使用合规性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目使用情况是否符合规定 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 3分：项目具有健全的资金监督管理制度，且项目单位能够按照制度严格执行监督管理。 2分：项目具有资金监督管理制度，项目单位对资金开展过监督管理。 1分：项目具有资金管理流程，但项目单位未按照监督制度进行监督。 0分：项目没有资金监督管理制度 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目监督管理办法及监督管理材料 |
| 评价结果 | 从管理制度建设情况来看，市工商联对资金管理较为重视，制定了《上海市工商业联合会项目资金管理办法》、《上海市工商业联合会财务管理办法》、《上海市工商业联合会经费支出管理办法》、《上海市工商业联合会预算管理办法》等一系列资金管理制度，涵盖了项目预算编制、合同请款、资金拨付等资金使用全流程，制度建设较为完善。从管理执行情况来看，各项目均能按照上述制度，进行合同请示、资金申请、审核拨付等管理流程。因此，该项目的资金使用管理情况较好，各项管理制度健全，执行落实到位，B1.2.1指标得分为满分3分。 |
| 指标得分 | 3 |

| B1.2.2“合同签订管理落实情况”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目合同签订情况以及管理情况 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | ①项目签订了规范的服务合同，得1分； ②合同要素齐全、合同内容明确没有异议得1分； ③合同内容与管理文件内容一致，得1分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目监督管理办法及监督管理材料 |
| 评价结果 | 从项目的合同签订情况来看，各项目均与服务供应商签订了规范的制式合同，且具体服务内容以附件形式作为补充协议，合同要素与条款完整、合理。但在合同材料与管理材料一致性核查时发现，“上海市工商业联合会接入网升级改造项目”的申请经费签报单与项目合同的单位名称不一致，签报单为上海惠*信息技术有限公司，合同为上海慧*信息技术有限公司，经核实，正确名称应为上海慧*信息技术有限公司，签报单上属于笔误。但由于申请经费签报单是项目单位内部管理的重要管理文件，且有各级领导的批示签字，公司名称又是资金拨款的重要依据，后期应加强管理文件中重要信息的审核，确保合同信息与管理信息一致性。因此，该项目合同签订情况较好，但在管理文件信息准确性方面有待进一步细化，B1.2.2指标得分为2分，扣减1分。 |
| 指标得分 | 2 |

| B2.1.1“项目业务管理制度落实情况” 评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目是否有健全的业务管理制度，并有效执行 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | ①项目具有健全的业务管理制度，得1分，反之不得分。 ②项目单位严格按照管理制度进行项目管理得1分，反之不得分 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目业务管理制度及过程管理资料 |
| 评价结果 | 为保证各类项目规范实施，市工商联在项目管理方面制定了一系列业务管理制度，其中涉及信息化项目制度规范有：《上海市工商联计算机网络管理办法》、《上海市工商联涉密计算机系统安全保密管理规定》、《上海市工商联互联网接入和使用管理规定》。涉及具体项目实施管理的制度规范有：《上海市工商业联合会政府采购及招标管理细则》《上海市工商业联合会合同登记管理细则》、《上海市工商业联合会委托第三方机构服务管理细则》。上述制度对项目实施起到了重要的规范保障作用。而从具体实施情况来看，市工商均能严格按照上述规范要求开展项目实施，各管理流程均执行到位，保障了各项目顺利完成。因此，该项目的过程管理制度健全，管理流程执行到位，B2.1.1指标得分为满分2分。 |
| 指标得分 | 2 |

| B2.1.2“项目验收管理制度落实情况” 评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目单位验收制度是否健全，验收管理是否规范 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | ①项目具有健全的验收管理制度，得1分，反之不得分。 ②项目严格按照验收管理制度进行验收，得1分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目材料审核工作过程管理资料 |
| 评价结果 | 为保证项目实施达到预期效果，市工商联严格按照本级信息化预算项目验收操作规范要求，对信息化项目开展验收工作。从验收规范性来看，上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）项目在实施完成后，组织召开了项目验收会，对各项技术指标进行测试，并形成了完整规范的验收报告，验收工作规范落实。但从验收制度方面来看，项目单位尚未建立完善的验收制度，不利于信息化项目后期规范管理。尤其是运维项目验收管理方面，制度建立与执行情况还较为欠缺。因此，该项目验收工作执行总体情况较好，项目验收符合规范，但在验收制度建设方面有待进一步完善，B2.1.2指标得分为1分，扣减1分。 |
| 指标得分 | 1 |

| B2.2.1“组织分工明确性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目单位各项职能分工是否明确 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 2分：项目单位具有合理的岗位分工制度，各项分工职能无重复、无遗漏。 1分；项目单位具有合理岗位分工制度。 0分：项目无分工制度。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目单位分工职能 |
| 评价结果 | 该项目主管单位是上海市工商联，负责信息化项目统筹管理，项目具体实施部门是办公室信息中心，负责信息化项目申报，其他协同部门包括财务部门，负责项目预算编制；项目代理招标机构，负责信息化项目招标采购工作；项目服务供应商，负责为各项目提供相关信息化服务、软硬件设备等。因此，各部门之前分工职能明确，能够确保项目正常实施，B2.2.1指标得分为满分2分。 |
| 指标得分 | 2 |

| B2.2.2“协同合作有效性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目单位与各合作单位是否能够有效协同 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 2分：项目单位与各方的协同工作能够有效落实，过程管理资料齐全； 1分：项目单位能够与各方进行有效合作； 0分：项目单位与各方的工作出现协调障碍； |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目单位实施流程情况 |
| 评价结果 | 从各部门协同合作情况来看，市工商联内部协调通畅，各部门均能按职能分工积极配合项目实施，而与服务供应商之间也能保持良好的合作关系，各供应商均与项目单位合作多次，双方在服务提供、履约能力、资金拨付等方面达成较好的共识。因此，项目协同合作较为有效，能够顺利推进项目实施，B2.2.2指标得分为2分。 |
| 指标得分 | 2 |

| C1.1.1“设备采购安装完成率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目设备采购安装情况 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 设备采购安装完成率=（实际采购安装设备数量/计划采购安装设备总数）*100% 指标得分=设备采购安装完成率*指标权重 |
| 数据来源及取数方式 | 项目计划书、固定资产清单 |
| 评价结果 | 从项目立项材料以及服务合同来看，5个项目中，3个项目涉及设备采购安装，包括服务器、防火墙等设备共计6套，用于提升市工商联网络办公环境整体信息安全性。从固定资产清单以及采购销售发票来看，6个设备均已安装完成，并正常使用。因此，设备采购安装完成率=（6/6）*100%=100%,C1.1.1指标得分为满分4分。 |
| 指标得分 | 4 |

| C1.1.2“网站运维完成率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目网站运维情况 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 网站运维完成率 =（网站实际运维工程量/网站计划运维工程量）*100% 指标得分=网站运维完成率*指标群众 |
| 数据来源及取数方式 | 项目计划书、工程量清单 |
| 评价结果 | 从项目立项材料以及服务合同来看，5个项目中，3个项目属于系统运维项目，包括信息平台运维，机房运维、网络运维等，确保市工商联整体网络办公环境正常运行。从项目单位提供的运维报告可以看出，3个运维项目均有详细的运维计划，运维人员能够按照计划定期上门运维并形成阶段性运维报告。因此，该项目网站运维工作量符合合同要求，运维完成率=（3/3）*100%=100%,C1.1.2指标得分为满分4分。 |
| 指标得分 | 4 |

| C1.1.3“升级工程完成率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目升级工程完成情况 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 升级工程完成率 =（实际完成升级工程量/计划完成工程量）*100% 指标得分=升级工程完成率*指标权重 |
| 数据来源及取数方式 | 项目计划书、工程量清单 |
| 评价结果 | 从项目立项材料以及服务合同来看，5个项目中，2个项目属于系统升级项目，包括接入网升级改造工程以及计算机网络系统升级改造工程。其中计算机网络系统升级工程包括无线WIFI覆盖和域控、邮件Exchange升级两部分内容组成。从项目验收材料来看，通过项目实施，项目单位内部无线网络已经达到预期升级目标，实现了内部无线网络有效管理的目的，同时域控、邮件系统的版本得到升级，大大提高了网络办公便捷性与稳定性。因此，市工商联信息化项目 的升级工程工作量符合预期要求，升级工程完成率=（2/2）*100%=100%，C1.1.3指标得分为满分4分。 |
| 指标得分 | 4 |

| C1.2.1“设备验收合格率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目设备质量情况 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 设备验收合格率=（实际通过验收设备数量/采购设备总数）*100% 指标得分=设备验收合格率*指标权重 |
| 数据来源及取数方式 | 验收报告 |
| 评价结果 | 从各设备的采购渠道来看，6套设备中5套设备从电子集市进行集中采购，1套设备从正规供应商渠道进行直购，采购渠道正规可靠。各设备均与供应商签订了销售合同，合同中对设备均有质保规定，提供1-3年质保期。其中大型设备品牌均为华为、惠普等一线品牌，设备质量能够保证。因此，该项目的各类设备质量均符合要求，C1.2.1指标得分为满分5分。 |
| 指标得分 | 5 |

| C1.2.2“改造运维项目验收合格率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察各项目完成质量情况 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 项目完成合格率=（实际通过验收项目数/项目总数）*100% 指标得分=项目完成合格率*指标权重 |
| 数据来源及取数方式 | 验收报告、运维报告 |
| 评价结果 | 从改造升级工程验收情况来看，两个系统升级项目在实施完成后，均按照相关规定及时进行验收，验收方式以组织专家验收会、系统测试等方式进行，并形成验收报告。从验收结果来看，两个工程项目均通过验收，系统功能符合预期要求。而从项目运维情况来看，虽然各项目运维任务能够按计划完成，但除接入网机房运维的报告较为详细以外，其余2个项目的运维报告与过程资料较为简单，各报告仅对运维总体情况进行简要描述，对单次运维情况没有具体描述与记录，报告结论与建议内容比较简略，且没有按照合同规定对问题进行分级，建议后期运维报告能够进一步完善。因此，该项目升级工程的验收合格率为100%，但运维项目中有2个项目的运维报告的内容质量有待进一步提升，C1.2.2指标得分为4分，扣减1分。 |
| 指标得分 | 4 |

| C1.3.1“运维完成及时率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察运维项目完成时效情况 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 运维完成及时率=（在合同规定时间内实际按服务响应约定完成的运维工作量/在合同规定时间内应该完成的运维工作总量）*100% 指标得分=运维完成及时率率*指标权重 |
| 数据来源及取数方式 | 验收报告、项目合同 |
| 评价结果 | 从项目运维合同来看，3个运维项目均有明确的运维计划以及服务响应时间。根据访谈调研以及运维报告，各服务供应商能够按照合同要求按时提供系统运维，且出现系统问题时，能够及时响应维修需求，确保项目单位网络及平台系统正常运行。因此，该项目的运维完成及时率较好，各运维任务均能及时完成，C1.3.1指标得分为满分3分。 |
| 指标得分 | 3 |

| C1.3.2“升级工程完成及时率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察升级项目完成时效情况 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 运维完成及时率=（在合同规定时间内实际完成的升级项目工作量/在合同规定时间内应该完成的升级项目工作量）*100% 指标得分=升级工程完成及时率率*指标权重 |
| 数据来源及取数方式 | 验收报告、项目合同 |
| 评价结果 | 从项目升级工程合同来看，2个升级改造项目均有明确的施工计划，根据访谈调研以及验收报告，2个项目均能够在合同规定时间内完成升级改造工程，且工程质量符合要求。因此，该项目的工程完成及时性较好，各升级工程项目均能按时完工并通过验收，C1.3.2指标得分为满分3分。 |
| 指标得分 | 3 |

| C2.1.1“网站使用体验提升”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目实施后对网站使用体验提升的效果 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | - 网站登录成功率100%得3分，95%以上得2分，90%以上得1分，反之不得分。 ②接入网正常使用率100%得3分，95%以上得2分，90%以上得1分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 现场调研考察，问卷调研 |
| 评价结果 | 为检测项目单位各网站运维效果是否达到目标，网站使用体验是否有所提升，评价工作组对项目所涉及的门户网站、网络服务平台等进行登录测试，发现各网站系统登录体验较好，登录成功率为100%，响应时间在2-5秒左右，符合用户需求。同时根据访谈调研，项目单位内部工作人员对接入网的接入使用也认为满足需求，接入成功率与响应速度均处于较高水平。因此，通过项目实施，给项目的网络系统运行效果良好，网站使用体验提升，C2.1.1指标得分为满分6分。 |
| 指标得分 | 6 |

| C2.1.2“网站功能充分利用”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目实施后对网站使用频率提升的效果 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | ①项目实施完成后，网站功能满足所有用户需求得2分，反之不得分。 ②项目实施完成后，网站信息更新频率较之前有所提升得2分，反之不得分。 ③网站信息齐全，所有用户均能快速找到相关内容得2分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 现场调研考察，问卷调研 |
| 评价结果 | 为考察市工商联门户网站以及网络服务平台的功能是否得到充分应用，评价工作组参考借鉴了项目单位委托第三方机构所开展的市工商联网络服务平台用户需求调研报告。从调研结果看出，市工商联网络服务平台功能总体较为齐全，三大类板块涵盖了民营企业用户的基本需求。从用户使用功能以及使用情况来看，查询各类专业服务机构信息以及各类日常办理流程查询功能使用量最多，且基本能够满足使用需求，但在“招商活动”、“产品展示”方面的认可度较低，有较多用户认为无法满足其需求。且用户普遍表示平台中的信息分类较为庞杂，无法第一时间查询到自己需要的有效信息，平台在信息查阅功能应用便捷性上有待提升。因此该项目网站功能较为齐全，但在实际使用过程中，存在信息分类不完备、部分功能无法满足用户需求的情况发生，C2.1.2指标得分为4分，扣减2分。 |
| 指标得分 | 4 |

| C2.2.1“办公网络环境改善”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目实施后办公网络环境改善情况 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | ①无线网络覆盖率100%得2分，90%以上得1分，反之不得分。 ②设备连接无线成功率100%得2分，90%以上得1分，反之不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 现场调研考察，问卷调研 |
| 评价结果 | 信息化项目的建设目的之一就是改善项目单位内部网络办公环境，实现WIFI全覆盖。从上海市工商业联合会计算机网络应用系统（2016年升级改造）项目验收材料可以看出，经专业仪器检测后，市工商联2F、17F、18F、19F、35F的WIFI已经实现全覆盖，各类移动办公设备均能通过无线网络实现正常上网。而接入网进行升级改造后，其接入成功率与响应速度也有所提高。因此，通过项目实施，项目单位内部网络办公环境得到进一步改善，便于日常工作开展，C2.2.1指标得分为满分4分。 |
| 指标得分 | 4 |

| C2.2.2“网站环境安全等级提升”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察网络环境安全等级提升情况 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 全年没有发生重大网络安全事故得2分； 网络测评无安全问题得1分。 |
| 数据来源及取数方式 | 现场调研考察，问卷调研 |
| 评价结果 | 通过项目实施，市工商联内部已经建立了安全的无线网络办公环境，包括识别物理位置、SSID、终端类型、MAC地址绑定等功能，对不同类别终端进行授权，防止非法用户接入，支持除了WPE和WPA等超行规接入认证方式外，还可以通过SSLVPN来进行访问接入控制。通过对接入网升级改造，进一步提高了涉密信息的安全传递，确保内部整体信息安全，全年无重大网络安全事故发生。然而从今年所进行的网络安全专项测试报告中可以看出，现阶段市工商联各项网络系统安全等级虽然基本符合要求，但仍然存在如服务器未设置用户权限表（中风险）等安全问题，从测评结论来看，系统信息安全防范措施方面还有部分需要改进的地方。因此，虽然项目实施以来，市工商联网络系统未发生重大安全事故，但系统仍然存在部分安全问题，需要在后期建设中加以防范，C2.2.2指标得分为2分，扣减1分。 |
| 指标得分 | 2 |

| C2.3.1“资金配置保障情况”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目资金配置是否到位 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 3分：项目后期具有持续性预算资金保障运维项目持续开展。 2分：项目后期3年内，有预算资金保障运维项目持续开展。 1分：项目后期1年内，有预算资金保障运维项目持续开展。 0分;项目后期没有预算资金保障运维项目持续开展。 |
| 数据来源及取数方式 | 通过访谈调研 |
| 评价结果 | 确保运维资金足额配置是保证信息系统正常运行基本前提。根据调研了解到，市工商联信息化项目主要通过经信委市本级信息化项目渠道进行申报，且各项目金额较小，每年财政资金可以足额配置。因此，各项运维建设经费可以得到保障，C2.3.1指标得分为满分3分。 |
| 指标得分 | 3 |

| C2.3.2“长效管理机制机制”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目是否有长效管理机制来规划单位信息化项目 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 3分：具有完善的长效管理机制能够促进项目单位信息化项目规范发展； 2分：具有一定的机制能够帮助信息化项目发展 1分；有相关长效机制，但机制效果不明显 0分：没有相关长效机制 |
| 数据来源及取数方式 | 通过访谈调研 |
| 评价结果 | 信息化建设与运维项目作为经常性项目，设立规范的长效管理机制是保障项目顺利实施的重要前提，从制度建设情况来看，市工商联虽然建立了较为完善的业务管理制度以及信息管理制度，但针对信息化项目的建设以及后期运维还未建立管理细则。因此，该项目的长效管理机制有待进一步加强，C2.3.2指标得分为2分，扣减1分。 |
| 指标得分 | 2 |

| C2.3.3“人员配置保障情况”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察项目是否具有专职人员负责项目管理 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 3分：项目长期配置专职人员负责网站、运维等日常工作。 2分：项目实施阶段，项目单位会派相关人员进行日常工作。 1分：项目有专门的兼职人员进行日常工作。 0分：项目人员配置情况较弱，时常出现缺岗情况发生。 |
| 数据来源及取数方式 | 通过访谈调研 |
| 评价结果 | 通过访谈调研，市工商联信息化项目主要由办公室负责实施，且安排了信息专业人员专职负责内部信息化项目管理。因此，该项目的人员配置保障情况良好，有专职人员负责信息化项目管理，C2.3.3指标得分为满分3分。 |
| 指标得分 | 3 |

| C2.4 “项目满意度”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：上海市工商联信息化项目 |  |
| 项目实施部门：上海市工商联 |  |
| 指标解释 | 考察社会公众对项目满意程度 |
| 指标权重 | 指标权重：10 |
| 评价标准 | 根据满意度调研问卷得分计算 |
| 数据来源及取数方式 | 满意度问卷 |
| 评价结果 | 市工商联信息化项目的主要应用对象是各类企业以及社会群众，由于项目前期已经针对网络服务平台应用情况聘请第三方进行了充分调研，调研内容与调研方法科学有效，调研结论依据充分。因此，本次绩效评价社会公众满意度得分以服务平台调研数据为准，根据调研结果统计，平均约有82%的用户对市工商联网站及网络服务平台表示认可，根据指标评价体系，C2.4指标得分为8.2分，扣减1.8分。 |
| 指标得分 | 8.2 |

附件3：绩效评价报告修改结果对照表

绩效评价报告修改结果对照表

| 项目名称 | 2016年市工商联办公室信息化类项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 中介机构 | 上海科技咨询有限公司 |  |
| 专家评审修改意见 |  | 中介机构修改结果 |
| 一、项目概况 1、背景中添加信息化升级项目的必要性描述。 2、项目来源及资金使用情况，增加预算编制的相关内容。 3、部分文字表述需进一步核实。例如：项目预算情况、委托情况等。 4、部分绩效目标及指标需进一步补充、量化，预算到位率不需要考察。 5、进一步补充招投标情况描述。 |  | ①、在背景中增加了升级项目的必要性描述（P2），在立项目的中也有相关内容描述（P2-3）。 ②已经调整补充了预算编制情况（P4） ③预算执行率调整为99.7%（P4、P26）、比价描述方式修改为比价采购（P38）。 ④部分指标已经调整，预算到位率调整为专款专用率（P11-14）。 ⑤项目实施流程补充了招投标情况（P8） |
| 二、评价情况 1、关于产出指标，运维类项目需增加服务响应约定等相关指标。 2、比价的表述，需进一步斟酌，以符合政府采购规定。 3、问卷调查的分析内容需进一步加强，形成相关分析报告。抽样比例需进一步补充。 4、部分指标需进一步补充及完善，如政府采购覆盖率等。 5、预算执行率的评价描述需进一步调整完善。 |  | ①C1.3.1指标调整为运维响应及时率，增加了对服务响应约定的考核（P33）。 ②比价方式已经修改为比价采购（P38）。 ③调研问卷的具体分析已经补充至C2.4指标分析（P38）。 ④B1.1.3指标评分细则增加了“应采尽采”原则（P41） ⑤预算执行率指标评价描述已经进行了补充与调整（P26） |
| 三、项目经验及结论 1、项目的经验总结需进一步归纳，包括管理措施、组织架构等。 |  | ①由于该项目属于常规性运维项目，因此各项流程较为规范简便，报告将主要经验提法调整为主要管理做法（P38） |
| 四、问题及建议 1、在其他建议中，可以增加项目单位在预算编制的时候，将信息类项目进行合并申报的建议。 2、对于升级改造的问题，需进一步加强针对性，定位需更加清晰。 |  | ①已经在其他建议中，增加了合并申报的相关建议（P40）。 ②在相关问题中，定位强调运维过程中的系统安全性问题（P40）。 |

该项目属于涉密项目，相关供应商信息不予公开。

执行率偏差主要由于采购中标金额低于预算金额产生，且属于正常偏差范围，因此该指标不扣分。

《上海市2016年政府采购集中采购目录和采购限额标准》

由于接入网升级改造工程属于涉密项目，相关验收材料暂时无法查阅，因此部分指标不将其纳入评价范围。